内蒙古新城宾馆国宾南楼迎宾楼更换地毯垫项目
（竞价采购文件）
一、供应商资格要求：
1、在中华人民共和国境内依法注册的【独立】法人或非法人组织（提供中华人民共和国境内行政管理部门登记的主体资格证书（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等））；

2、企业信誉：未被人民法院列为失信被执行人、重大税收违法失信主体，提供信用中国（www.creditchina.gov.cn）截图，以网站查询结果为准；

3、供应商的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标段或者未划分标段的同一采购项目竞价（提供承诺函）；

4、经营范围包括生产、销售地毯及地毯材料，具有地毯铺装、维修服务等；（提供复印件，在有效期内）
5、需提供ISO9001国际质量体系认证、ISO14001国际环境管理体系认证、地毯协会室内空气质量检测环保认证；（提供复印件，在有效期内）
6、具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证；（提供复印件，在有效期内）
7、提供地毯垫的《环保检验报告》、《阻燃检验报告》；（提供复印件，在有效期内）
8、供应商具有合法的税务登记，能够开具适用税率的正规增值税专用发票（提供相关证明材料或承诺函）；

9、具有良好的银行资信和商业信誉，未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关禁止经营的行政处罚期间（提供承诺函）；

10、业绩要求：近三年（2021年1月1日至今）地毯铺装业绩不少5份；（提供合同复印件）

12、本次竞价不接受联合体采购。   
以上材料需提供复印件加盖公章扫描上传至竞价采购文件中，证件复印件内容需与原件一致，否则不予接收；报名资料不全或不符合要求的均不予接收，不得作为成交候选人。

二、采购内容
国宾楼及迎宾楼内设施设备及装饰陈旧老化，楼区内客房走廊地毯老化且地毯垫硬化破损缺失，走起来没有蓬松感。为了进一步优化楼区内地毯的使用效果，利用原有地毯提升经营氛围，需更换部分楼区房间及走廊的地毯垫。具体如下：

1、国宾南楼315、316房间（约293㎡）、中华厅（约164㎡），铺设无味、阻燃、环保的地毯垫。

2、迎宾楼客房、走廊及电梯厅（约4531㎡，其中客房区域约3601㎡，走廊、电梯厅区域约930㎡），铺设无味、阻燃、环保的地毯垫。
3、负责各区域的地面基层进行维修找平处理，满足地毯垫的铺装条件，保证铺装效果。

4、负责清理原有地面的地毯垫，并清运至宾馆外的垃圾处置点。

5、铺装顺序：（1）国宾南楼315、316房间、中华厅；（2）迎宾楼客房区域；（3）迎宾楼走廊及电梯厅区域（约930㎡，需根据具体情况执行）。

6、包括但不限于上述项目内容，其他维修更换需根据现场实际确定。

上述项目，详见《内蒙古新城宾馆国宾南楼迎宾楼更换地毯垫项目-工程量清单》
三、技术参数和质量要求

1、严格按照《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》GB18587-2001、《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583-2001、《建筑材料燃烧性能分级方法》GB8624-1997、《地毯静电性能评定模拟人体步行实验方法》GB/T18044-2000等规范执行。

2、地毯垫材质要求：采用密度100Dx100，10mm的海绵地毯垫，或采用10mm后橡塑地胶地毯垫，必须达到环保、无异味、阻燃。

3、铺设使用的挂条、烫带、钢钉、胶、胶带等辅助材料必须达到国家质量标准，地毯周边铺装必须牢固美观，减少各类胶的使用。

4、地毯垫铺装满足施工规范及使用要求。

四、现场安全问题
1、供应商负责现场材料和维修人员的安全问题，因供应商施工质量或安全保护措施不到位导致安全事故，造成任何人身伤害或财产损失的，由供应商承担全部责任，采购人不承担任何责任。

2、供应商进场时，需与采购人签订《施工现场管理消防综合治理安全责任状》，维修期间要安全文明维修，须严格听从宾馆人员的管理，不得影响宾馆正常运行和经营、不得乱窜到其他非施工区域、不得在现场抽烟等，否则由此造成的影响和损失，一切由供应商承担。
3、供应商应做好楼区各相关区域的成品保护工作，由此造成物品污染或财产损失的，均由供应商承担全部责任，采购人不承担任何责任。
五、维修更换工期
《成交结果公告》发出，签订合同后，20个日历天内全部完成。
六、项目预算金额：壹拾叁万陆仟零玖拾元整（￥136090元）
1、采用固定单价形式，包工包料施工。
2、报价包含：材料费、运输费、维修费、人工费、保险费、垃圾清运费、管理费、税金等一切费用。报价指完成上述竞价内容中全部工作的费用。报价需按工程量清单格式上报，与竞价采购文件资料一并上传。
3、提供增值税专用发票

4、工程完工后据实结算，最终价格以审计结算价为准。

5、报价要求：符合资格条件的供应商，在规定时间内可进行多轮次报价（减价竞价），成交价以最后一次报价为准。
七、付款方式

1、合同签订后，支付合同价的30%；

2、施工完毕验收合格后，支付合同价的50%；（需根据实际完成量核算）

3、支付至合同价的80%时停止支付，待审价结束后，支付至审计结算价的95%；

4、留审计结算价5%的质保金，待质保期满一年后，无质量问题后支付。

5、每次付款前，供应商应开具与付款金额一致的增值税专用发票。    
内蒙古新城宾馆旅游业集团有限责任公司   
2024年8月16日
